Projektikortti

Projektin nimi: MökkiSovellus

Projektipäällikkö (projektin alkaessa): Valtteri Korhonen (alustavasti, ei yhteisesti sovittu asiasta)

Projektin sihteeri (jos käytössä): ei päätetty tässä vaiheessa

Projektin jäsenet: Tuomas Kallinen, Lauri Tuomela, Oskari Virta, Valtteri Korhonen

Budjetti: 0 €. Vähintään 3 h/viikko/jäsen palkatonta hommaa.

Resurssit: Neljä jäsentä, joilla perustaidot alalta. Yhdellä myös kokemusta alan hommista. Valtaosalla aikataulu joustava ja tekemisen ajoittaminen itse päätettävissä. Omat tietokoneet.

Tavoite: Viikoittain=Ryhmällä selkeä käsitys ryhmällä projektin tilasta. Kullakin jäsenellä selkeä käsitys siitä mitä itse voi tehdä projektin eteen seuraavaksi.

Aikataulu: 31.3.–2.4.: Projektikortti & vaatimusmäärittely, työnjako. 2.4.: Seuraava tapaaminen.

Työnjako: Oskari=GitHub, Lauri=SQL,

Riskit: Ddos 2 %, vaikutus = hidastava; Keskittymishäiriöt

| Riski | Todennäköisyys | Vaikutus | Odotusarvo* |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft-servereiden DDOS kuukausiksi | 2 % | 100 | 2 |
| Keskittymishäiriöt | 100 % | 10 | 10 |
| Jäsen joutuu liukastumisonnettomuuteen kevätjäällä | 0.1 % | 40 | 0.04 |

- Tälle oli jokin muu asiayhteyteen vakiintunut termi

Viestintä: Discord-serveri ryhmätyötä varten luotu. Kaikilla jäsenillä linkki liittymiseen.

Raportointi: raportointi loppuraportti GitHubiin tai OneDriveen (projektikortti, GANTT-kaavio, vaatimusmäärittely, käyttötapauskaavio, ER-kaavio)

Korttipohjan lähde:

https://www.zervant.com/fi/blogi/ilmainen-projektisuunnitelma-pohja/#pid=1